ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO : Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

# OBRA: Troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura.

LOCAL: Rincão dos Martins

COORDENADAS:   28º 25’ 44,04” Sul e 54º 09’ 19,05” Oeste

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de informações técnicas destinadas à troca de um tabuleiro de uma ponte em concreto armado, composta por uma pista de rolamento, com 5,50 m de largura por 9,00 m de extensão. A referida ponte apresenta um apoio central, sendo composta por dois vãos, um de 5,00m e o outro de 4,00m totalizando 9,00 m de extensão.

O projeto também contempla a ampliação da mesoestrutura (os dois apoios laterais e um apoio central). Ambos os apoios deverão ser ampliados em 0,70 m para totalizar a altura livre de 1,30, conforme consta em planta.

- 1.0 - SERVIÇOS INICIAIS

1.1Serviços Técnicos

    - Projeto Executivo

Caberá à empresa vencedora do certame licitatório, entregar no departamento de engenharia do município o projeto executivo da obra para ser aprovado pelo fiscal responsável, neste projeto deve estar descrito todas as etapas da obra com seus respectivos detalhamentos.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Barracão de obra ou container para alojamento/escritório

1.2.2 Barracão de obra ou container para depósito

A construção dos barracões será de inteira responsabilidade do executante, poderá ser executado em obra através barrotes, esteios e fechados por taboas ou chapas de madeira cobertos com telhas de fibrocimento ou metálicas e com piso cimentado, ou através da instalação de contêineres que possuam as mesmas características ou melhores que as exigidas por norma.

1.2.3 Entrada provisória de energia e ou grupo gerador

As instalações provisórias de energia elétrica deverão ser dimensionadas para atenderem todas as necessidades dos equipamentos que serão utilizados no andamento das obras e funcionamento do canteiro e são de responsabilidade da contratada.

A instalação provisória de energia elétrica deverá atender, na íntegra, as normas da concessionária de energia elétrica local bem como a NR-18.

Caso não houver energia nos locais, deverá ser usado um grupo gerador.

1.2.4 Locação da obra com uso de equipamento topográficos.

O CONTRATADO procederá a locação – planimétrica e altimétrica – da obra de acordo com planta de situação aprovada pelo órgão público competente,

O CONTRATADO será responsável pela conservação de todos os pontos de amarração, RNs e outras referências da obra, e no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, retirados do local ou removidos, deverão ser repostos ou substituídos com ônus para o CONTRATADO.

2.0 – INFRAESTRUTURA

EXISTENTE

3.0 – MESOESTRUTURA

EXISTENTE.

Serão executados travesseiros de concreto armado FCK 25MPa sobre a estrutura existente, para distribuição dos esforços provenientes da superestrutura.

4.0 – SUPERESTRUTURA

4.1 – LONGARINAS

Serão executadas longarinas Classe 45 DNER, pré-moldadas em concreto armado, com FCK mínimo de 250 Kg/cm2, com secção de 25x70 cm e comprimento de 4,00 m, e de 25x70 cm e comprimento de 5,00 m, conforme especificações constantes do projeto arquitetônico. A empresa executante deverá apresentar o projeto estrutural das longarinas com ajustes na seção, com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica.

4.2 – CONCRETO ARMADO ENCHIMENTO DOS APOIOS

O espaço entre as longarinas, sobre os muros de contensão/encontro deverá ser preenchido com concreto armado, até atingir a altura das longarinas.

4.3 – VIGOTES / LAJE DE FORMA

Sobre as longarinas se assentará a laje de forma em concreto armado pré-moldado, composta por vigotas treliçadas. O projeto estrutural será fornecido pela empresa executante.

4.4 – CONCRETO DE CAPEAMENTO

Sobre a laje de forma será executado um concreto armado de capeamento de maneira que a laje apresente uma espessura total final de 22 cm, e traço de concreto conforme consta do projeto estrutural de responsabilidade da contratada.

4.5 – MONTAGEM

Será feita de forma manual e mecânica com a atuação simultânea de guindaste e de operários.

4.6 – TRANSPORTE DE UNIDADES DE LONGARINAS

Será feito obviamente, via terrestre por caminhões de dimensões e capacidade de carga adequada pra transporte dos materiais.

4.7 – GUARDA-RODAS

Serão executados guarda-rodas em concreto armado aparente, 20x 30cm, de acordo com o projeto em anexo.

5.0 – ATERROS

Deverão ser executados em camadas sucessivas de até 30cm com material escolhido, devidamente compactados. Será realizado pela Prefeitura Municipal.

6.0 – SINALIZAÇÃO

Deverão ser instaladas duas placas de advertência, indicativa de ponte estreita (A – 22) uma em cada extremidade da mesma. A placa deve ser colocada no lado direito da via, de acordo com um afastamento lateral mínimo de 1,20m medido entre a projeção vertical da borda lateral da placa e do bordo do acostamento ou do bordo externo da pista, quando não existir o acostamento.

Em vias rurais as placas devem ser implantadas com 1,20m de altura, a contar da borda inferior da placa à superfície da pista.

As dimensões mínimas da placa será de 0,50 m de lado, com a orla externa mínima de 0,01 m e a orla interna mínima de 0,02 m.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e os esforços da ação do vento, garantindo sua correta posição. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posição permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. Para fixação da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. O material a ser utilizado para confecção dos suportes da placa  é a madeira imunizada.

A sinalização noturna deverá ser de 30 m para cada lado da ponte. Será realizado pela Prefeitura Municipal.

Deverão ser colocados dois cavaletes em cada lado da aproximação da ponte com o objetivo de sinalizar a existência de obra.

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS

Concluídos os serviços, o canteiro de obras será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas e equipamentos.

A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada. Para isso o tabuleiro da ponte deverá ser varrido e todo o entulho de obra existente deverá ser removido. É de responsabilidade de a empresa contratada dar solução adequada ao lixo do canteiro.

Após a limpeza, deverão ser feitos todos os pequenos retoques e arremates finais que forem necessários.

Entre-Ijuís, ABRIL de 2021.

________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772

ANEXO II - MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Entre-Ijuís

# OBRA: Troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura.

LOCAL: Rincão dos Martins

COORDENADAS: 28º 25’ 44,04” Sul e 54º 09’ 19,05” Oeste

- APRESENTAÇÃO

O presente memorial integra o conjunto de cálculos sobre os quantitativos constantes na planilha orçamentária referente à troca de um tabuleiro madeira por concreto de uma ponte com fundações em concreto armado sobre o Lajeado Grande com 5,50m de largura x 9,00m de extensão e ampliação da mesoestrutura.

- 1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1Serviços Técnicos

1.1.1 Engenheiro ou arquiteto chefe/senior - de obra

Considerou-se um período de 10 hs para o acompanhamento da execução do referido serviço.

1.2 Serviços Iniciais

1.2.1 Container para escritório

Considerou-se um prazo de dois meses de aluguel do mesmo baseado no período de execução da ponte.

1.2.2 Locação de Grupo gerador

Adotou-se uma jornada de trabalho de 240 h no período de dois meses.

1.2.3 Locação de obra por m2

A ponte tem 5,50 m de largura (L) por 9,00 m de comprimento (C). Assim sendo, calcula - se a área a ser locada da seguinte forma:

A = L*C    A = 5,50*9,00   A = 49,50 m2

ou L= 9,0 + 9,0 + 5,5 + 5,5   L = 29,0m

1.2.4 Container ou aluguel para estadia/depósito

Idem ao Item 1.2.1

1.2.5 Sinalização de obra – Fornecimento e instalação de cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm

Deverão ser instalados dois cones de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva de altura entre 70 e 76 cm, em cada entroncamento próximo a ponte para interrupção do transito.

1.2.6 Placa semi-reflexiva, indicativa de ponte estreita (tipo A22)

Deverão ser instaladas duas placas de sinalização em chapa galvanizada de lado igual a 50 cm do tipo A-22 (Ponte estreita) e altura de 1,20m. A localização das placas deverá ser em ambos os lados à direita numa distancia de 80,0 m da ponte (de acordo com o VOLUME II do Manual Brasileiro de Sinalização de trânsito) e, para uma velocidade de aproximação de 60 Km/h nas estradas rurais.

A = L x L

A = 2 unidades * 0,50 m *0,50 m    A = 0,50m2

Onde: A = Área da placa (m2); L = lado da placa (m).

2.0 – INFRAESTRUTURA

2.1 Perfuração em rocha/concreto

Adotado 1 furo a cada 0,50 m nos dois encontros e no apoio central com profundidade de 0,50m. Dessa forma temos 10 furos em cada um dos encontros e no apoio central com 0,50m cada.

L = (10 + 10 +10 ) x 0,50    L = 15,0m

Onde: L = profundidade da perfuração (m).

Locação de perfuratriz: Adotado 16 h

2.2 Pinos de Aço CA 50 DN = 5/8”para engaste

Adotado L = 30,0m ou 30m x 1,57Kg/m  47,10Kg

O engaste considerado é de 0,50 m na fundação existente (Item 2.1) e de 0,50 m no concreto a ser executado.

2.3 Formas manuseáveis para vigas e pilares sem reaproveitamento

A = A apoio externo com as ombreiras + A apoio interno

A = (4lados*(B*H + b*H) + 2lados(*B’*H + b*H)  

A = 4lados*(8,00*1,30 + 1,30*0,30) + 2lados*(5,50*1,30 + 0,60*1,30)     A =  59,02 m2

Onde: B = extensão das duas ombreiras somada à largura da ponte (m); H = altura da ampliação (m); b = espessura do encontro / ombreira (m); B’ = Extensão do apoio central e b’ = espessura do apoio central.

2.4 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem

Cortina/encontro:

M = ((E + e) x 2 lados + T) x 2 cortinas L = ((7,90 + 0,20) x 2 lados + 0,50) x 2 cortinas  L = 33,40 m x 0,248 Kg /m   x 7 unidades/cortina  M = 57,98 Kg

Onde: M = Massa do aço (kg); E = extensão da cortina descontando cobertura de 5,0 cm; e = espessura da cortina descontando cobertura de 5,0 cm; T = Transpasse adotado (m).

Apoio Central (1 armadura):

M’ = (E + e) x 2 lados + T   L = (5,40 + 0,50) x 2 lados + 0,15 

M’ = 11,95 m x 0,248 Kg /m  x 7 unidades  M’ = 20,74 Kg

Onde: M’ = Massa do aço (kg);  E = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm; e = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm.

Total de aço = M + M’   Total de aço = 57,98 + 20,74  Total de aço = 78,72 kg

2.5 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm – montagem

Apoio Central:

L = ((E + e) x 2 lados + T) L = ((2,00 + 0,50) x 2 lados + 0,15)  L = 5,15 m x 0,988 Kg /m   x 1 cortinas x 10 unidades/cortina  L = 50,88 Kg

Onde: L = Massa do aço (kg); E = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm; e = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm e T = Transpasse adotado (m).

Encontros/cortinas:

L’ = ((E + e) x 2 lados + T) x 2 cortinas L = ((2,00 + 0,50) x 2 lados + 0,15) x 2 cortinas  L = 10,30 m x 0,988 Kg /m x 15 unidades/cortina  L = 152,64 Kg

Onde: L’ = Massa do aço (kg); E = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm; e = extensão do apoio descontando cobertura de 5,0 cm e T = Transpasse adotado (m).

Total de aço = L + L’   Total de aço = 50,88 + 152,64  Total de aço = 203,52 kg

2.6 Concretagem de cortina de contenção / apoio central, através de bomba (lançamento, adensamento e acabamento)

Para levantar os dois encontros e o apoio central até atingir a cota de 1,30m. Para isso se considera que a fundação existente tem 0,60m, necessitando de mais 0,70m.

No caso dos encontros temos:

VE = 2 unidades x E x e x h   VE = 2 unidades x 8,0 x 0,30 x 0,70   VE = 3,36 m3

Onde: VE = Volume dos encontros; E = extensão incluindo as ombreias; e = espessura e h = altura.

No caso do apoio central temos:

VA = E x e x h   VA = 5,0 x 0,60 x 0,70   VE = 2,10 m3

Onde: VA = Volume do apoio; E = extensão; e = espessura e h = altura.

VT = VE + VA   VT = 3,36 + 2,10  VT = 5,46 m3

Onde: VT = Volume total de concreto dos encontros e do apoio central.

2.7 – Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3

Consiste no transporte dos materiais no preparo do concreto. Considera-se o volume de areia e brita de 0,8 m3 por metro cúbico de concreto pronto. A densidade média dos materiais foi considerada como sendo 1,4. Logo temos que:

T = V * v * Nº MATERIAIS * d    T = (5,46) * 0,8 * 2,00 * 1,4   T = 12,23 T

Onde: V = Volume (m3); v = Volume de brita (m3); d = densidade.

Dividindo-se o valor de T por 6 toneladas temos 3 cargas (viagens) e, finalmente multiplicando 3 cargas por uma DMT de 50Km e por 6 m3 temos:

T = 900T.km

2.8 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

Calcula-se o transporte da quantidade de cimento para o volume de concreto de 5,46 m3. Para isso considera-se uma quantidade media de 07 sacos de cimento por m3 de concreto, ou seja:

5,46 m3 * 7 sc/ m3 * 0,05T/sc = 1,91T. Dividindo-se pela capacidade de carga de 9 toneladas temos uma viagem e multiplicando pela capacidade de 9T e por uma DMT de 50Km temos:

T = 450T.Km

3.0 – MESOESTRUTURA

3.1 – Travesseiros de concreto armado cabeceiras

É um total de 03 unidades, sendo dois idênticos nas extremidades e um no vão central da ponte.

V = V de 2 cabeceiras + V apoio central

V = 2*b*h*L + B*h*l  V = 2*0,30*0,70*4,50 + 0,60*0,70*4,50    

V = 3,78 m3

Onde: B = Base maior do apoio central(m); b = base menor encontro da ponte (m); L = Comprimento dos encontros(m); l = Largura do apoio central(m);   e H = Altura do travesseiro(m).

Para “L” e “l” foi descontados as larguras das 4 vigas longarinas.

3.2 – Formas de tábuas 3ª para vigas e pilares sem reaproveitamento

A = A apoio externo + A apoio interno

A = (4lados*(B*H + b*H) + 2lados(*B*H + b *H)  

A = 4lados*(5,50*0,70 + 0,70*0,30) +2lados*(5,50*0,70 +0,7*0,60)     A =  24,78 m2

3.3 – Andaimes

A = (nº ombreiras * C + L) * H * nº lados + L*H (apoio central) * nº lados

A = (2 * 1,25 + 5,5) * 1,30 * 2  + 5,5 * 1,30 * 2 lados  A = 35,10 m2

Onde: C = Base das ombreiras(m); L = Largura da ponte(m) e H = Altura(m).

3.4 – Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3

Consiste no transporte dos materiais no preparo do concreto. Considera-se o volume de areia e brita de 0,8 m3 por metro cúbico de concreto pronto. A densidade média dos materiais foi considerada como sendo 1,4. Logo temos que:

T = V * v * Nº MATERIAIS * d    T = (3,78) * 0,8 * 2,00 * 1,4   T = 8,46 T

Onde: V = Volume (m3); v = Volume de brita (m3); d = densidade.

Dividindo-se o valor de T por 6 toneladas temos 2 cargas (viagens) e, finalmente multiplicando 2 cargas por uma DMT de 50Km e por 6 m3 temos:

T = 600T.km

3.5 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

Calcula-se o transporte da quantidade de cimento para o volume de concreto de 3,78 m3. Para isso considera-se uma quantidade media de 07 sacos de cimento por m3 de concreto, ou seja:

3,78 m3 * 7 sc/ m3 * 0,05T/sc = 1,32T. Dividindo-se pela capacidade de carga de 9 toneladas temos uma viagem e multiplicando pela capacidade de 9T e por uma DMT de 50Km temos:

T = 450T.Km

4.0 – SUPERESTRUTURA

4.1 – Longarinas de concreto armado pré-moldado 25x70

4.1.1 Concreto usinado estrutural FCK 25MPa

Cálculo do volume de concreto por metro linear de viga. A viga tem seção 25x70cm para efeitos de quantitativos de materiais. A empresa vencedora da licitação poderá definir no seu projeto estrutural dimensões distintas desta.

V = b * h    V = 0,25 * 0,70   V = 0,18 m3/m

Onde: b = Base da viga e h = Altura da viga.

4.1.2 Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural e = 1,4 mm

A = (nº lados * h + b)   A = 2*0,70 + 0,25   A = 1,65 m2/m

Onde: b = Base da viga e h = Altura da viga.

4.1.3 Armação de aço CA 60 diâmetro 3,4 a 6,0 mm (estribos)

Utiliza-se 1 estribo a cada 10 cm, o que significa 10 unidades por metro linear. O peso por metro linear do aço CA 60  bitola 4.2 mm é de 0,11 Kg/m.

Em se tratando de viga seção “I” o estribo de cada mesa corresponde a um comprimento de 70 cm (sendo 22 cm para cada base, 7 cm de altura para cada lado e 12 cm de transpasse). O estribo alma corresponde a 200 cm (sendo 67 cm de cada lado da alma e 22 cm base superior e inferior e 22 cm de transpasse).

Logo tem-se:

M = (200 + 70x2)x0,11*10 unidades por metro  M = 3,74Kg/m

Onde M = massa dos estribos por metro linear de viga.

4.1.4 Armação de aço CA 50 diâmetro 5/8” a 1”

Neste caso considera-se 8 ferros de bitola ¾” de armadura negativa (mesa); 8 ferros de bitola 5/16” na armadura da alma  e 8 ferros de bitola ½” de armadura positiva (mesa).

Bitola ¾” = 8 *2,47 = 19,76 Kg/m

Bitola 5/16” = 8 *0,39 = 3,12 Kg/m

Bitola ½” = 8 *0,98 = 7,84 Kg/m

M = 30,72 kg/m

4.1.5 Guincho para montagem dos pré-moldados

Foi considerado um período de 8 horas.

4.1.6 Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 Km

A DMT considerada é de 400Km.

t = b*h*G*nº vigas*C*DMT

t = 0,25x0,70x2,5*4*9,0*400  t = 6.300T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); b = base da viga(m); h = altura da viga (m); G = Densidade do concreto armado (T/m3); C = Comprimento da viga (m); e DMT(km).

4.2 – Placas treliçadas pré-moldadas para ponte/m2 (Composição)

4.2.1 Treliças TR-16

Da Tabela da Gerdau obtém-se que para essa treliça o peso de aço é de 5,67 kg por m. São necessárias 5 treliças por metro linear de ponte. Assim sendo uma treliça de 12 m de comprimento pesa 74,30 Kg.

As treliças utilizadas possuem 16 cm de altura e o cobrimento em concreto dessas é de 06 cm totalizando 22 cm de espessura. Os dois banzos inferiores, são de Aço CA 60 na bitola de 5,0 mm e o banzo superior será de Aço CA 60 na bitola de 7,0 mm. Os montantes laterais são de Aço CA 60 4.2 mm.

A massa de aço da treliça é de 1,03 Kg/m. Como temos 5 treliças por metro e um coeficiente de segurança de 10% chegamos a 5,67 Kg/m2.

Ou 280,66 kg para toda a ponte (49,50 m2)

4.2.2 Concreto usinado estrutural FCK=25 MPa esp. 4 cm

V = e*a  V = 0,04*49,5  V = 1,98 m3

Onde: V = volume (m3), e = espessura concreto (m) e a = área (m2).

4.2.3 Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural e = 1,4 mm

A = (b * h)   A = 1,00*1,00   A = 1,00 m2/m2

Onde: b = Base da viga e h = Altura da viga.

4.2.4 Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 Km

A DMT considerada é de 400Km.

t = e*C*L*G *DMT

t = 0,04*9,00*5,5*2,5*400  t = 1.980T*Km

Sendo t = Transporte (T.Km); e = espessura da placa(m); L = largura da ponte (m); C = Comprimento da ponte (m); g = Densidade do concreto armado (T/m3) e DMT (km).

4.3 – Laje de capeamento em concreto armado

V = (et-e’)*AP   V = (0,22-0,04)*49,50    V = 8,91 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); et = espessura total (m); e’ = Espessura de concreto da treliça TR-16 (m) e AP = Área da ponte (m).

4.4 – Viga transversina em concreto armado

V = b*H*C*nº vigas + L*b*H – nº interseções encontros*B’*b*H - nº interseções apoio central*B’*b*H            

V = 0,30*0,70*5,50*2,00 + 5,50*0,30*0,70 - 8*0,25*0,30*0,70  - 4*0,25*0,60*0,70     V = 2,62 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base da viga;  H = Altura da viga(m);  C = Comprimento da viga (m); B’ = largura das longarinas(m); L = Largura da ponte(m);

4.5 – Guarda-rodas em concreto armado

V = (b+B)/2 *H*C*nº de lados  V = (0,2+0,15)/2*0,30*9,00*2,0   V = 0,94 m3

Onde V = Volume do concreto (m3); b = Base menor da viga; B = Base maior da viga; h = Altura da viga e C = Comprimento da viga (m).

4.6 – Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3

Consiste no transporte dos materiais no preparo do concreto. Considera-se o volume de areia e brita de 0,8 m3 por metro cúbico de concreto pronto. A densidade média dos materiais foi considerada como sendo 1,4. Logo temos que:

T = V * v * Nº MATERIAIS * d    T = (8,91 + 2,62 + 0,94) * 0,8 * 2,00 * 1,4   T = 27,93 T

Onde: V = Volume (m3); v = Volume de brita (m3); d = densidade.

Dividindo-se o valor de T por 6 toneladas temos 4,6 cargas (viagens). Finalmente devido aos arredondamentos para cima nos transportes anteriores utilizaremos somente 5 viagens e, assim multiplicando 5 cargas por uma DMT de 50Km e por 6 m3 temos:

T = 1.500T.km

4.7 – Transporte comercial com caminhão carroceria 9T

Calcula-se o transporte da quantidade de cimento para o volume de concreto de 12,47 m3. Para isso considera-se uma quantidade media de 07 sacos de cimento por m3 de concreto, ou seja:

12,47 m3 * 7 sc/ m3 * 0,05T/sc = 4,36T. Dividindo-se pela capacidade de carga de 9 toneladas temos uma viagem e multiplicando pela capacidade de 9T e por uma DMT de 50Km temos:

T = 450T.Km

5.0 – ATERRO (por conta da Prefeitura)

5.1 – Escavação, carga, transporte  mecânica em jazida até 1km

Neste caso considerou-se um aterro com uma extensão de 13,0m e uma altura de 1,30 m. O talude considerado é de 1:1. A seção transversal do aterro é em forma de trapézio nas dimensões de 5,50 m na borda superior e de 8,10m na borda inferior e dessa forma tem-se:

Para a largura do aterro considerou-se como sendo três triângulos, um central com 13,0m de comprimento, 1,30m de altura e 5,50 m de espessura; e dois laterais com  13,0m de comprimento, 1,30m de altura e 1,30 m de espessura (considerando talude 1:1).

Logo:

VT =  nº lados * (L + l)* h/2 * e   VT = 4,00*(13,00+1,30)/2*1,30     VT = 24,78 m3.

VC = nº lados *  (L * e”)/2   VC = 2 lados * ( 13,00 * 5,50)/2*    VC = 71,50m3.

VTotal = (VT +   VC) * FE    VTotal = (24,78 +   71,50) * 1,30    VTotal = 125,16 m3

Onde: VTotal = volume do aterro total (m3);  VT = volume do aterro triângulos/laterais (m3); VC = volume do aterro do centro (m3); L = Extensão do aterro(m); h = Espessura do aterro (m); l = Altura do aterro (m);  e”  = largura do aterro central(m); FE = Fator de empolamento e = largura do aterro dos triângulos/laterais (m).

5.2 – Compactação mecânica do aterro – Sem controle

Idem quantitativo do item anterior.

Entre-Ijuís, ABRIL de 2021.

________________________

LUIS CARLOS FRANTZ

Engenheiro Civil – CREA RS 117.772